- ДОГОВОР ПОДРЯДА №      /КС-2019

г. Иркутск                                                                                                             « ____»  ________ 2019 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Герасименко Олега Николаевича, действующего на основании доверенности № 224 от 05.04.2018 г. с одной стороны,  и _____________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на  основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем::

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по реконструкции гаража (инв. №ИЭС000363287) Усть-Удинского производственного участка Восточного отделения ООО «Иркутскэнергосбыт», расположенного по адресу: Иркутская обл., Усть-Удинский р-он, р.п. Усть-Уда, ул. Лермонтова, 1А (далее – Объект) в объеме, определенном договором и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2.Поставка материалов и оборудования осуществляется Подрядчиком.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ.

  - 2.1. Цена работ, выполняемых по настоящему договору, определена Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего  договора.

2.2. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет _____________________ (___________________) рублей, в том числе НДС (20%) ______________________.

  - 2.3. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, может быть изменена в следующих случаях:

  - 2.3.1. при внесении изменений в объем и содержание работ, но не более чем на 30%;

  - 2.3.2. при изменении сроков выполнения работ;

  - 2.3.3. при остановке работ по предложению Заказчика или в случаях, предусмотренных настоящим договором;

  - 2.4. Изменение стоимости работ согласовывается сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы по реконструкции Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, а также в полном соответствии с проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, оборудованием.

3.1.3. Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в случае обнаружения работ, не учтенных в технической документации.

3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, независящим от Подрядчика, и до получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ.

3.1.5. Передать Заказчику результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

3.1.6. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию не позднее 10 рабочих дней с даты выполнения работ.  В состав исполнительной документации входят исполнительные чертежи, исполнительные схемы, сертификаты и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество поставленного оборудования, или документы выполненного своими силами контроля материалов и оборудования; акты освидетельствования скрытых работ.

3.1.7. Принять участие в приёмочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию, с подписанием акта ввода.

3.1.8. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в сроки, установленные сторонами в актах приемки соответствующих работ.

3.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.10. Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также строительный мусор.

3.1.11. При выполнении работ соблюдать требования законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов об охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной безопасности в электроэнергетике при производстве работ в действующих электроустановках. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.

3.1.12. Подрядчик ознакомлен и обязуется соблюдать положение стандарта предприятия Заказчика - СТП 327.СБ.001-2012 «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «Иркутскэнергосбыт».

3.1.13. В случае нарушения Подрядчиком условий 327.СБ.001-2012 «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «Иркутскэнергосбыт» сотрудниками охраны объекта Заказчика составляется акт в присутствии работника (ов) Подрядчика, совершивших нарушение, копия которого в течение 3-х дней направляется для ознакомления Подрядчику.

3.1.14. Во время пребывания персонала Подрядчика на территории объектов Заказчика Подрядчик обязан обеспечить недопустимость нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также проноса, нахождения и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

3.1.15. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты.

3.1.16. Подрядчик обязан уведомить Заказчика обо всех собственниках Подрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах Подрядчика в течение 5 (Пяти) дней с момента таких изменений (Приложение № 4).

3.1.17. Подписать соглашение о соблюдении антикоррупционных условий (Приложение               № 5).

3.1.18. Подрядчик обязан выполнить доставку строительного мусора на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) и осуществить плату за негативное воздействие на окружающую среду с предоставлением акта приема – передачи отходов

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Проверить обоснованность предъявленных Заказчиком претензий, в том числе путем проверки работоспособности оборудования  непосредственно в месте установки.

3.2.2. Привлекать к выполнению работ специализированные организации и отдельных специалистов, имеющих соответствующее право на проведение работ на объектах электроэнергетики на условиях субподряда при условии сохранения конфиденциальности относительно информации, полученной от Заказчика при выполнении настоящего Договора, и защиты интересов Заказчика от претензий третьих лиц.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

3.3.2. В течение 5 календарных дней с момента подписания договора передать Подрядчику проектно-сметную документацию.

3.3.3. Заявить подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ  отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках.

3.3.4. Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.5. Оплатить все выполненные работы в порядке и на условиях настоящего договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования  и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.  СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору.

4.2.Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора, при этом отдельные этапы работы должны быть выполнены в соответствии с календарным планом работ (Приложение №3).

4.3.Сроки выполнения работ или отдельных этапов работ могут быть изменены по соглашению сторон.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

5.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале.

Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.2. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

Если данные изменения не предусмотрены п.п. 1.1. и повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.3. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ за 2 дня до начала их приемки.

Фактическая готовность ответственных конструкций и скрытых работ к сдаче-приемке подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих видов работ только после подписания Сторонами актов промежуточной приемки и при условии наличия письменного разрешения Заказчика в журнале производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок, обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет подрядчика.

5.5. Моментом исполнения Подрядчиком обязанностей по выполнению работ по Договору считается дата сдачи работ Заказчику, что подтверждается подписью членов Приемочной комиссии в акте о вводе Объекта в эксплуатацию.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующим сертификатам, техническим паспортам и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и техническими условиями, нормативными правовыми актами России.

Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами России.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации Объекта.

6.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока, составляющего 5 (лет) года с даты подписания сторонами акта КС-2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации результата выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3.  Подрядчик несет гарантийные обязательства по смонтированному в соответствии с настоящим Договором оборудованию (светодиодные светильники, светодиодные прожекторы, замки, конвекторы) в пределах гарантийного срока завода- изготовителя, но не менее 2 (двух) лет.

6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.5. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в   течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика об этом письменно (телеграфом, телетайпом). Подрядчик незамедлительно письменно (телеграфом, телетайпом) извещает Заказчика о направлении своего представителя для участия в расследовании возникших претензий и обеспечивает его прибытие на место производства работ не позднее 3-х дней с момента извещения Заказчика. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт по качеству, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком.

6.6. Если Подрядчик  не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки работы по устранению дефектов, Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик  обязан оплатить Заказчику все понесенные затраты.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

7.1. Заказчик приступает к приемке  работ, выполненных по договору  (работ, составляющих отдельный этап) в течение пяти дней с момента получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (результата отдельного этапа работ).

7.2. Сдача результата работ (результата отдельного этапа работ) Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справкой о стоимости выполненных работ по унифицированной форме № КС-3 и выписывается счет-фактура.  Акты выполненных работ и справки подписываются сторонами ежемесячно (по мере выполнения работ). От имени Заказчика Акт о приемке выполненных работ (результата отдельного этапа работ) и справка подписываются главным инженером ООО «Иркутскэнергосбыт», либо лицом, его замещающим. Счёта-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и датированы тем же месяцем, что и Акт приемки выполненных проектных работ.

7.3. В случае, если в результате приемки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки в выполненных работах, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.4. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.

7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования  и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на
недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при   обычном способе ее приемки (явные недостатки).

7.7. С момента подписания сторонами Акта о приемке результата выполненных работ работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком.

8.  ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

8.1. Оплата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ  (КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

8.2. Средства на непредвиденные работы и затраты в пределах сумм, включенных в расчет стоимости работ Подрядчика, оплачиваются Заказчиком только с предоставлением согласованной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком сметы на выполнение фактические непредвиденных работ и затрат.

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

9.2. За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10% от общей суммы этапа работ, по которому произошло нарушение

9.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренным настоящим договором, в том числе, нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), устранения недостатков в работе в течение гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной пунктом 9.2, 9.5 настоящего договора.

9.4. За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в работах и оборудовании против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости дефектных работ и оборудования за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов).

9.5. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки платежа до фактического исполнения обязательств.

9.6. Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных соответствующими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.

9.7. За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все выполненные на момент получения Подрядчиком извещения о расторжении договора работы. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.

9.8. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена стороной в течение 20 дней с момента предъявления.

9.9. Возмещение убытков и неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9.10. В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.

9.11. Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) п. 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15 настоящего договора Заказчик будет рассматривать, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 тыс. руб.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера.

10.2. В случае возникновения указанных в пункте  10.1 настоящего договора обстоятельств,  сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону  в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющийся на момент отказа одной из сторон от исполнения договора, передаются Подрядчиком Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы.

11.  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Односторонний отказ от исполнения обязательств.

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда при существенном нарушении  обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон;

- в результате одностороннего отказа от исполнения настоящего договора одной из сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.

- в случае аннулирования разрешительных документов Подрядчика на выполнение работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

11.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть предусмотренной договором цены пропорционально  части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

11.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по п. 3.1.16. настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем уведомления Подрядчика за 30 дней.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области (по месту нахождения ответчика/истца), с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20 календарных дней с момента предъявления.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора о ненадлежащем  качестве выполненных работ и невозможности урегулирования этого спора по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

12.2.1.Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

12.2.2. В случае принятия решения о проведении экспертизы качества выполненных работ   любой из Сторон, заинтересованная сторона уведомляет об этом другую сторону в трехдневный срок с момента обращения в экспертную организацию.

12.2.3. После получения экспертного заключения заинтересованная сторона  в пятидневный срок уведомляет другую сторону о результатах экспертизы с приложением копий экспертного заключения и платежного поручения об оплате данной экспертизы.

12.2.4. В случае  если заинтересованной стороной является Заказчик, а экспертизой установлено ненадлежащее качество выполненных работ, Подрядчик обязан в 10-дневный срок с момента получения копий экспертного заключения и платежного поручения об оплате экспертизы возместить Заказчику расходы, понесенные при оплате экспертизы.

12.2.5. В случае проведения экспертизы по соглашению сторон, данная экспертиза оплачивается обеими Сторонами в равных долях. При этом если экспертизой установлено ненадлежащее качество выполненных работ, подрядчик обязан  в 10-дневный срок с момента вынесения экспертного заключения возместить Заказчику его долю расходов, понесенных при оплате экспертизы.

- 13.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с предварительного письменного согласия другой стороны.

13.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую равную юридическую силу.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменений реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

13.4.В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.

13.5.В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом другую сторону.

13.6. Уступка требования по обязательствам ООО «Иркутскэнергосбыт», возникшего из данного договора, в том числе в части обязательств по оплате, подлежащих исполнению по окончанию срока действия договора, возможна только с предварительного письменного согласия ООО «Иркутскэнергосбыт».

13.7. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.8. Все Приложения являются неотъемлемой частью договора

Приложение № 1 – Рабочий проект «Реконструкция гаража Усть-Удинского производственного участка Восточного отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» по адресу:              п. Усть-Уда, ул. Лермонтова, 1А;

Приложения № 2 – Локальный ресурсный сметный расчет;

Приложение № 3 – Календарный план работ;

Приложения № 4 – Сведения о собственниках;

Приложения № 5 – Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Заказчик: ООО «Иркутскэнергосбыт» ИНН3808166404 КПП 997650001 Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257 офис 802 р/с 40702810290040001681 Иркутский филиал Банка СОЮЗ (АО) г. Иркутск к/с 30101810300000000728 БИК 042520728 Главный инженер ООО «Иркутскэнергосбыт» ______________ О.Н. Герасименко МП; Подрядчик: Юридический адрес: Почтовый адрес: _____________ МП. |  |
| --- | --- |